**Cronograma do Projeto Final**

**Semana do dia 18 de Maio:** Reconhecer a interface da biblioteca kivy e iniciar o processo de testes com o código já pronto do nosso programa.

**Semana do dia 25 de Maio:** Iniciar a implementação do código com a biblioteca kivy. Nesta semana trabalharemos com a interface gráfica das janelas de login e a abertura de novas abas.

**Semana do dia 1 de Junho:** Nesta semana finalizaremos as abas faltantes, ou seja, as abas do calendário, mapa e lista dos professores. Como já teremos um maior conhecimento da biblioteca, esperamos que este passo seja mais breve, e se possível linkar as janelas entre si.

**Semana do dia 8 de Junho:** Correção de bugs e implementação de melhorias para o projeto. Espera-se que nesta semana possamos iniciar a implementação de características de nosso produto máximo.